安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	湖北昌达化工有限责任公司

	项目名称
	湖北昌达化工有限责任公司宜昌磷矿黑良山矿区150万吨/年磷矿采矿工程（变更）安全设施验收评价报告

	业务类别
	金属非金属矿及其他矿采选业 安全验收评价

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	余连三
	余连三
	谭辉

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	李俊、余海波、黎翰林
	[bookmark: _GoBack]2025.12.17
	吴超
	余连三

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	余连三
	地质
	020106/1100000000100216
	/
	专职

	
	李  俊
	机械/采矿
	036049/S011032000110193000864
	/
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	/
	专职

	
	郭  辉
	水工结构/安全
	029388/S011032000110192001195
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	/
	专职

	
	王正飞
	电气/自动化
	035979/S011032000110192001415
	/
	专职

	
	黎翰林
	采矿/水工结构
	030943/1700000000300584
	/
	专职

	
	喻志刚
	采矿/安全
	/
	20221104642000000368/42230336834
	专职

	
	易万全
	采矿/安全
	/
	20221104642000000170/42230336780
	专职

	
	吴  超
	机械
	036166/S011032000110192001230
	/
	专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	S011032000110192001025/028934
	/
	专职

	项目简介

	根据原国家安监总局发布的《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等国家有关安全生产法律、法规，以及各级安全生产监督管理部门对建设项目安全设施“三同时”的监管要求，昌达公司特委托我公司（湖北景深安全技术有限公司）对其宜昌磷矿黑良山矿区150万吨/年磷矿采矿工程（变更）进行安全设施验收评价。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	余连三、李俊、易万全、喻志刚、向佳康

	勘察时间
	2025.07.21

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1.西采区+705m分段作业面风筒架设不规范。
2.西采区+700m中段部分路面积水，水沟淤堵，路面不平整。
3.西采区+710m分段充填区域无照明。
4.西采区+715m分段部分电缆破损。
5.西采区+700m水仓口杂物堆积，未及时清理。
6.西采区+700m排水泵房附近无通讯联络电话，无应急广播设施。
7.井下部分柴油设备灭火器无点检记录。
8.井下部分配电箱出线无防护，部分配电箱内有杂物。
9.部分巷道消火栓柜门损坏。
10.东采区+700m中段部分区域水泥盖板破损。
11.东采区+740m中段作业面支护不符合要求。
12.井下顶板分级管理与实际不符；安全确认牌未注明顶板风险等级；部分作业面无顶板分级管理牌。
13.井下各处安全警示、指示、提示标志标牌数量不足。
14.东采区首采区无作业区域标识牌、采场单体设计、采场示意图、应急避灾线路图、岗位操作规程等。
15.井下临时充填站设备无安全护栏，无安全警示标志。
16.无应急物资出入库记录，无维护记录。
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