安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 湖北昌达化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 湖北昌达化工有限责任公司宜昌磷矿黑良山矿区150万吨/年磷矿采矿工程（变更）安全设施验收评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 金属非金属矿及其他矿采选业 安全验收评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 余连三 |  | 余连三 |  | 谭辉 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 李俊、余海波、黎翰林 |  | 2025.12.17 |  | 吴超 | 余连三 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 余连三 | 地质 | 020106/1100000000100216 |  | / | 专职 |
|  | 李 俊 | 机械/采矿 | 036049/S011032000110193000864 |  | / | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | / | 专职 |
|  | 郭 辉 | 水工结构/安全 | 029388/S011032000110192001195 |  | / | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | / | 专职 |
|  | 王正飞 | 电气/自动化 | 035979/S011032000110192001415 |  | / | 专职 |
|  | 黎翰林 | 采矿/水工结构 | 030943/1700000000300584 |  | / | 专职 |
|  | 喻志刚 | 采矿/安全 | / |  | 20221104642000000368/42230336834 | 专职 |
|  | 易万全 | 采矿/安全 | / |  | 20221104642000000170/42230336780 | 专职 |
|  | 吴 超 | 机械 | 036166/S011032000110192001230 |  | / | 专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | S011032000110192001025/028934 |  | / | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 根据原国家安监总局发布的《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等国家有关安全生产法律、法规，以及各级安全生产监督管理部门对建设项目安全设施“三同时”的监管要求，昌达公司特委托我公司（湖北景深安全技术有限公司）对其宜昌磷矿黑良山矿区150万吨/年磷矿采矿工程（变更）进行安全设施验收评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 余连三、李俊、易万全、喻志刚、向佳康 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2025.07.21 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - 1.西采区+705m分段作业面风筒架设不规范。 - 2.西采区+700m中段部分路面积水，水沟淤堵，路面不平整。 - 3.西采区+710m分段充填区域无照明。 - 4.西采区+715m分段部分电缆破损。 - 5.西采区+700m水仓口杂物堆积，未及时清理。 - 6.西采区+700m排水泵房附近无通讯联络电话，无应急广播设施。 - 7.井下部分柴油设备灭火器无点检记录。 - 8.井下部分配电箱出线无防护，部分配电箱内有杂物。 - 9.部分巷道消火栓柜门损坏。 - 10.东采区+700m中段部分区域水泥盖板破损。 - 11.东采区+740m中段作业面支护不符合要求。 - 12.井下顶板分级管理与实际不符；安全确认牌未注明顶板风险等级；部分作业面无顶板分级管理牌。 - 13.井下各处安全警示、指示、提示标志标牌数量不足。 - 14.东采区首采区无作业区域标识牌、采场单体设计、采场示意图、应急避灾线路图、岗位操作规程等。 - 15.井下临时充填站设备无安全护栏，无安全警示标志。 - 16.无应急物资出入库记录，无维护记录。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |