安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 华鲁恒升（荆州）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 华鲁恒升（荆州）有限公司蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 周智鑫 |  | 王冬梅 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 鲁小芳、周智鑫 |  | 2025.11.13 |  | 袁飞 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 李祥太 | 化工工艺 | 035985/S011032000110192001139 |  | 42200248765 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | 42180175741 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 华鲁恒升（荆州）有限公司成立于2020年11月19日，由华鲁恒升（持股70%）、香港华鲁（持股20%）、华鲁投资发展有限公司（持股10%）共同出资设立，以优化国内战略布局，积极推动跨区域发展，将华鲁恒升荆州基地尽快建设成为园区化、智能化、高端化、终端化“四化一体”的现代煤化工标杆企业，做强做优新型煤化工和化工新材料主业，进一步提升企业竞争力。 华鲁恒升（荆州）有限公司在江陵县化工园区内建设蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目，该项目以华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目生产的液氨和二氧化碳为原料生产熔融尿素，生产出来的尿素一部分用作蜜胺树脂单体材料的合成原料，一部分生产柴油机尾气清洁剂，剩下的生产功能性肥料。。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 鲁小芳、夏鹏、周智鑫 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 首次勘察2025.1.3 复查2025.9.20 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - 1.尿素主装置一楼爆炸危险区域内检修使用的接线盘不防爆，需撤离爆炸危险区域或使用防爆设备。 - 2.尿素主装置部分防爆电气接线箱为使用螺栓紧固、封闭，需紧固到位确保密闭性。 - 3.二氧化碳压缩车间内地沟部分盖板缺失，存在踩空风险，需补足盖板。 - 4.二氧化碳压缩车间外在线监测小屋部分图纸未画，需完善竣工图。 - 5.二氧化碳压缩车间外在线监测小屋旁暂存了备用氢气、氮气气瓶且瓶帽缺失。 - 6.尿素包装楼内分隔包装区和辅助区（含内操、休息室）的防火门未常闭，应保持防火门常闭。 - 7.尿素主装置旁的柴油机尾气清洁剂装置未完成施工。 - 8.斗提机打滑报警联锁目前已切除，与专篇不一致。 - 9.SIS联锁中二氧化碳脱氢反应器温度高高联锁（位号161TZSHH-0205A）未上，需根据SIL定级等报告核实是否需要采用该联锁。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |